Bài 1:

- Các sprint có trong hệ thống:

| Tên sprint | Độ ưu tiên | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Đăng kí , đăng nhập | 1 | 1 tuần |
| Xem danh sách sản phẩm | 2 | 1 tuần |
| Thêm vào giỏ hàng | 3 | 1 tuần |

- Chọn sprint xem danh sách sản phẩm

| Công việc | Mô tả chi tiết | Team | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- |
| Giao diện | Hiển thị chi tiết danh sách sản phẩm | FE | A |
| Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | FE | A |
| Lọc sản phẩm theo giá | Lọc theo giá giảm dần hoặc tang dần hoặc theo mức giá trong khoảng A-B | FE | B |
| API trả về danh sách sản phẩm | Viết API trả về danh sách sản phẩm | BE | C |

- Daily Scrum : Tổ chức cuộc họp sáng mỗi ngày vào lúc 8h ( 15 phút )

- Sprint Review

- Các công việc hoàn thành

- Giao diện (Hiển thị chi tiết sản phầm)

- Tìm kiếm sản phẩm (Tìm kiếm theo tên)

- Lọc sản phầm ( theo giá tăng dần và giảm dần)

- API trả về danh sách sản phẩm

- Các công việc chưa hoàn thành

- Lọc sản phẩm ( theo khoảng giá A-B )

- Sprint Retrospective

- Đánh giá và rút kinh nghiệm từ sprint vừa qua

Bài 2:

| User Stories | Người dùng tính năng | Nhu cầu sử dụng | Lý do sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Xem chi tiết sản phẩm | Khách hàng | Muốn xem ảnh, mô tả, giá, tồn kho, đánh giá | Để quyết định mua chính xác và giảm rủi ro. |
| Thêm vào giỏ hàng | Khách hàng | Muốn thêm sản phẩm và chỉnh số lượng | Để mua nhiều mặt hàng trong một lần thanh toán. |
| Đăng ký/Đăng nhập | Khách hàng | Muốn tạo tài khoản hoặc đăng nhập bằng email/Google | Để lưu thông tin cá nhân và theo dõi đơn hàng. |
| Lưu địa chỉ giao hàng | Khách hàng | Muốn lưu nhiều địa chỉ mặc định | Để thanh toán nhanh hơn, tránh nhập lại mỗi lần. |
| Chọn phương thức thanh toán | Khách hàng | Muốn chọn COD/thẻ/ví điện tử | Để thanh toán theo cách tiện lợi và phù hợp. |
| Theo dõi trạng thái đơn hàng | Khách hàng | Muốn xem đơn đã xác nhận,đang giao,đã giao | Để biết thời gian nhận hàng và chủ động sắp xếp. |
| Sắp xếp sản phẩm | Khách hàng | Muốn nhập từ khóa tìm kiếm theo sản phầm | Tìm kiếm sản phầm để lấy thông tin |

Product Backlog

| STT | Dánh sách user stories | Độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, | Tìm kiếm sản phẩm | High | +Người dùng nhập vào ô tìm kiếm +Nhấn vào button tìm kiếm hiển thị đúng danh sách sản phẩm theo tên +Trường hợp thông có sản phẩm thì hiển thị thông báo |

| 2 | Xem chi tiết sản phẩm | High | + Hiển thị ảnh, tên, giá, tồn kho, mô tả, đánh giá. + Nhấn vào 1 sản phẩm từ danh sách chuyển tới trang chi tiết đúng sản phẩm. + Nếu sản phẩm hết hàng, hiển thị trạng thái “Hết hàng”. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Thêm vào giỏ hàng | High | + Từ trang chi tiết, nhấn “Thêm vào giỏ” thêm sản phẩm với số lượng mặc định = 1. + Có thể tăng/giảm số lượng; xóa sản phẩm khỏi giỏ. + Tổng tiền cập nhật đúng theo số lượng và giá. |
| 4 | Đăng ký/Đăng nhập | High | + Cho phép đăng ký bằng email và đăng nhập bằng email/Google. + Đăng nhập thành công chuyển tới trang trước đó; hiển thị tên người dùng. + Sai thông tin hiển thị thông báo lỗi phù hợp. |
| 5 | Lưu địa chỉ giao hàng | Medium | + Cho phép thêm/sửa/xóa địa chỉ; đặt địa chỉ mặc định. + Tại bước thanh toán, tự động điền địa chỉ mặc định. + Nếu chưa có địa chỉ, hiển thị yêu cầu thêm mới. |
| 6 | Chọn phương thức thanh toán | High | + Hiển thị lựa chọn COD/thẻ/ví điện tử tại bước checkout. + Chọn phương thức hợp lệ thì tạo đơn thành công; hiển thị thông báo thành công. + Phương thức không hợp lệ hiển thị lỗi và không tạo đơn. |
| 7 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Medium | + Trang “Đơn hàng” hiển thị các trạng thái: Đã xác nhận,Đang giao,Đã giao,Hủy. + Mỗi đơn có mã đơn, ngày tạo, tổng tiền, trạng thái hiện tại. |

Bài 3:

| User Stories | Người dùng tính năng | Nhu cầu sử dụng | Lý do sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm phim theo tên/thể loại | Khách hàng | Muốn nhập từ khóa hoặc chọn thể loại | Để nhanh chóng tìm được phim phù hợp sở thích. |
| Xem chi tiết phim | Khách hàng | Muốn xem trailer, mô tả, thời lượng, độ tuổi, đánh giá | Để quyết định có nên đặt vé. |
| Chọn rạp và suất chiếu | Khách hàng | Muốn lọc theo rạp, ngày, khung giờ | Để chọn thời gian, địa điểm tiện lợi. |
| Chọn ghế | Khách hàng | Muốn xem sơ đồ ghế và chọn ghế mong muốn | Để đảm bảo chỗ ngồi ưng ý. |
| Đăng ký/Đăng nhập | Khách hàng | Muốn đăng nhập bằng email/Google | Để lưu thông tin và đồng bộ lịch sử đặt vé. |
| Thanh toán | Khách hàng | Muốn thanh toán bằng thẻ/ví điện tử/COD tại rạp | Để hoàn tất đặt vé theo phương thức thuận tiện. |
| Nhận vé điện tử | Khách hàng | Muốn nhận mã QR/vé PDF qua app/email | Để vào rạp nhanh, không cần in giấy. |
| Thông báo lịch chiếu mới/khuyến mãi | Khách hàng | Muốn nhận thông báo theo phim yêu thích | Để không bỏ lỡ suất chiếu và giảm chi phí. |
| Lịch sử đặt vé | Khách hàng | Muốn xem lại đơn đã đặt và chi tiết vé | Để quản lý chi tiêu, tra cứu thông tin khi cần. |
| Huỷ/đổi vé theo chính sách | Khách hàng | Muốn yêu cầu huỷ/đổi trước giờ chiếu | Để linh hoạt khi thay đổi kế hoạch. |

User Story Map (hành trình người dùng)

- Backbone: Tìm phim → Chọn rạp/suất → Chọn ghế → Đăng nhập → Thanh toán → Nhận vé → Thông báo → Lịch sử/Đổi vé

- Release 1 (MVP, hàng ưu tiên cao):

  - Tìm phim: tìm theo tên, theo thể loại

  - Chọn rạp/suất: lọc theo rạp, ngày, giờ; chỉ hiển thị suất còn ghế

  - Chọn ghế: xem sơ đồ ghế, chọn/bỏ chọn, tính tổng tiền

  - Đăng nhập: email/Google

  - Thanh toán: thẻ/ví điện tử (ít nhất 1 phương thức)

  - Nhận vé: hiển thị QR trong app, gửi vé PDF email

| STT | Danh sách user stories | Độ ưu tiên | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm phim theo tên/thể loại | High | + Nhập từ khóa -> hiển thị danh sách phim khớp. + Chọn thể loại -> lọc đúng danh sách. + Không có kết quả -> thông báo “Không tìm thấy”. |
| 2 | Xem chi tiết phim | High | + Trang chi tiết hiển thị trailer, mô tả, thời lượng, độ tuổi, đánh giá. + Bấm 1 phim từ danh sách -> mở đúng phim. + Nếu trailer lỗi -> hiển thị thông báo thay thế. |
| 3 | Chọn rạp và suất chiếu | High | + Có bộ lọc rạp/ngày/khung giờ; chỉ hiển thị suất còn ghế. + Chọn 1 suất -> chuyển sang bước chọn ghế. + Suất chiếu đã hết -> hiển thị trạng thái “Hết chỗ”. |
| 4 | Chọn ghế | High | + Hiển thị sơ đồ ghế với trạng thái Trống/Đã đặt/Đã chọn. + Chọn/bỏ chọn ghế cập nhật tổng tiền theo loại ghế. + Ghế bị đặt bởi người khác trong lúc chọn -> cảnh báo và cập nhật. |
| 5 | Đăng ký/Đăng nhập | High | + Đăng ký bằng email, đăng nhập email/Google. + Đăng nhập thành công -> quay lại bước trước, hiển thị tên người dùng. + Sai thông tin -> thông báo lỗi rõ ràng. |
| 6 | Thanh toán | High | + Hỗ trợ thẻ/ví điện tử; kiểm tra số tiền và đơn hợp lệ. + Thanh toán thành công -> tạo đơn, gửi vé điện tử. + Thanh toán thất bại -> không tạo đơn, hiển thị lý do. |
| 7 | Nhận vé điện tử (QR/PDF) | High | + Sau thanh toán, hiển thị QR trong app và gửi PDF qua email. + QR quét hợp lệ tại rạp; mỗi vé có mã duy nhất. + Mất kết nối email -> vẫn xem vé trong app. |
| 8 | Thông báo lịch chiếu/khuyến mãi | Medium | + Cho phép theo dõi phim/đăng ký nhận thông báo. + Gửi push/email khi có lịch mới/giảm giá liên quan. + Có trang cài đặt để bật/tắt từng loại thông báo. |
| 9 | Lịch sử đặt vé | Medium | + Hiển thị danh sách vé đã đặt, ngày, rạp, tổng tiền, trạng thái. + Mỗi mục mở chi tiết vé/QR. + Lọc theo thời gian và trạng thái. |
| 10 | Huỷ/đổi vé theo chính sách | Medium | + Hiển thị rõ chính sách (thời hạn, phí). + Nếu còn trong thời hạn -> cho phép huỷ/đổi, cập nhật trạng thái và hoàn tiền theo quy định. + Quá hạn -> hiển thị lý do không thể huỷ/đổi. |

Bài 4:

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì? | Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Có trở ngại nào không? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Hoàn thiện API Search | Tích hợp Search với DB, tối ưu chỉ số. | Truy vấn chậm khi kết hợp nhiều bộ lọc. |
| B | Xây dựng service Filter | Viết integration test | Tải dữ liệu test lớn gây timeout. |
| C | Tạo Checkout API (giỏ, tổng tiền) | Tích hợp cổng thanh toán thật | Kết nối API thanh toán thỉnh thoảng lỗi |
| D | Thiết kế schema vé/ghế, lock ghế tạm thời. | Hoàn thiện logic giữ ghế 5 phút, giải phóng sau khi hết hạn. | Lỗi khi 2 người chọn cùng ghế. |
| E | Gửi vé điện tử qua email sau thanh toán. | Bổ sung xác nhận thanh toán, xử lý retry gửi email. | Không có |

Nhật ký trở ngại và giải pháp

- Tốc độ truy vấn dữ liệu không ổn định: tối ưu index, rewrite câu lệnh, thêm pagination; đo bằng EXPLAIN ANALYZE.

- Vấn đề kết nối API thanh toán: làm việc với bộ phận API, thêm cơ chế retry với exponential backoff, circuit breaker, log có tương quan request-id.

- Race condition chọn ghế: dùng transaction + unique constraint, hoặc distributed lock (Redis), đặt TTL cho giữ ghế.

- Email rate limit: đưa vào hàng đợi, retry theo backoff, hiển thị vé trong app để không phụ thuộc email.

Điều chỉnh tiến độ và kế hoạch

- Cắt bớt phạm vi filter nâng cao khỏi Sprint hiện tại, giữ filter cơ bản (giá, thể loại, xếp hạng).

- Ưu tiên hoàn tất đường đi “đặt vé” end-to-end: chọn suất → chọn ghế → checkout → thanh toán (sandbox) → phát vé.

- Tạo spike 4 giờ cho tối ưu truy vấn; nếu lợi ích nhỏ, chuyển sang Sprint sau.

- Thêm task kỹ thuật: observability (metrics cho latency của truy vấn và thanh toán), cảnh báo khi lỗi tăng.

Bài 5:

| STT | Nội dung tích cực | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành toàn bộ User Story đúng tiến độ | Không có backlog tồn đọng |
| 2 | Chất lượng code ổn định, ít bug | QA báo tỷ lệ lỗi thấp |
| 3 | Các thành viên hỗ trợ nhau tốt | Đặc biệt trong giai đoạn gấp rút |
| 4 | Tinh thần hợp tác và thái độ làm việc tốt | Giao tiếp tích cực |

| STT | Vấn đề | Mức ảnh hưởng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao tiếp trong nhóm chưa nhất quán | Cao | Thông tin bị sai lệch hoặc thiếu |
| 2 | Không cập nhật tiến độ thường xuyên trên Slack/Jira | Cao | Dẫn đến hiểu nhầm về trạng thái công việc |
| 3 | Chồng chéo nhiệm vụ | Trung bình | Không rõ người chịu trách nhiệm chính |
| 4 | Daily Scrum diễn ra quá nhanh | Trung bình | Thiếu chia sẻ blockers |

| STT | Giải pháp đề xuất | Mục tiêu | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết lập quy tắc giao tiếp và log trên Slack/Jira | Đảm bảo thông tin thống nhất | Toàn đội |
| 2 | Daily Scrum tối thiểu 15 phút | Chia sẻ blockers đầy đủ | Scrum Master |
| 3 | Cập nhật lại RACI | Rõ ràng trách nhiệm | Product Owner + Scrum Master |
| 4 | Tổ chức Weekly Sync | Tránh chồng chéo nhiệm vụ | Scrum Master |
| 5 | Theo dõi communication flow | Giảm thiếu sót thông tin | Scrum Master |
| 6 | Pair programming cho task khó | Giảm bug, tăng tốc độ | Dev Team |

Bài 6:

| Sprint | Thời gian | Sprint Goal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 5 | 2 tuần | Hoàn thành tính năng tìm kiếm sản phẩm, bộ lọc nâng cao và tích hợp phương thức thanh toán cho ứng dụng mua sắm trực tuyến. |

| Mã US | Mô tả User Story | Độ ưu tiên | Lý do chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên | Cao | Cốt lõi cho trải nghiệm mua sắm |
| US02 | Người dùng lọc sản phẩm theo danh mục và mức giá | Cao | Hỗ trợ nâng cao khả năng tìm kiếm |
| US03 | Người dùng thanh toán giỏ hàng bằng thẻ ngân hàng | Rất cao | Bắt buộc để hoàn tất mua hàng |

| Công việc | Người thực hiện | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện tìm kiếm | Dev A | 16 giờ |
| Kết nối database truy vấn sản phẩm | Dev B | 12 giờ |
| Tối ưu tốc độ tìm kiếm | Dev B | 8 giờ |

| Công việc | Người thực hiện | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| API lọc theo danh mục | Dev C | 12 giờ |
| API lọc theo mức giá | Dev C | 10 giờ |
| Thiết kế UI bộ lọc | Dev A | 8 giờ |

| Công việc | Người thực hiện | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Giao diện thanh toán | Dev D | 10 giờ |
| Tích hợp thanh toán thẻ ngân hàng | Dev D | 16 giờ |
| Kiểm thử end-to-end | Dev A + Dev D | 12 giờ |

| Thành viên | Tổng giờ ước lượng | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Dev A | 16 + 8 + 6 = 30 giờ | Khả thi |
| Dev B | 12 + 8 = 20 giờ | Dư sức trong Sprint |
| Dev C | 12 + 10 = 22 giờ | Hợp lý |
| Dev D | 10 + 16 + 6 = 32 giờ | Khả thi trong 2 tuần |