Bài 1:

-[PO] Chào mọi người. Sprint Goal tuần này: “Hiển thị danh sách khóa học và cho phép đăng ký nhanh.”
-[Dev] Em demo tính năng “Đăng ký nhanh”: Trên trang khóa học, người dùng bấm “Đăng ký”, hệ thống kiểm tra điều kiện và thêm vào mục “Khóa học của tôi”. Em đã xử lý các trường hợp lỗi (khóa học đầy, chưa đủ điều kiện tiên quyết) và có toast thông báo thành công/thất bại.
-[Stakeholder] Trải nghiệm mượt, nhưng tôi muốn thêm xác nhận trước khi đăng ký để tránh bấm nhầm, và hiển thị học phí/ngày bắt đầu ngay trên thẻ khóa học. Nếu làm được trong Sprint tới thì tốt.

Bài 2:

Tiêu đề PBI: Bộ lọc theo ngày cho thống kê hoạt động

Role – Goal – Benefit:

- Role: Là Trưởng phòng vận hành (Stakeholder)

- Goal: Tôi muốn lọc và xem thống kê hoạt động theo ngày hoặc khoảng thời gian ngắn (ví dụ: một ngày cụ thể, 24 giờ gần nhất)

- Benefit: Để kiểm tra chi tiết và đưa ra quyết định vận hành chính xác hơn, tránh việc dữ liệu bị gom theo tuần gây khó đọc

Business Requirement (mô tả ngắn):

- Thêm bộ lọc thời gian “Ngày cụ thể” và “24 giờ gần nhất” trên màn hình thống kê

- Khi áp dụng bộ lọc, biểu đồ/bảng hiển thị dữ liệu theo ngày, với khả năng drill-down tới mức giờ

- Giao diện ưu tiên tính dễ đọc (nhãn rõ ràng, định dạng ngày giờ chuẩn, tổng quan + chi tiết)

Bảng PBI

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| ID | ANALYTICS-Filter-Day |
| Title | Thêm bộ lọc theo ngày và 24h gần nhất cho thống kê |
| Description | Cho phép người dùng chọn ngày cụ thể hoặc 24h gần nhất để xem thống kê chi tiết theo ngày/giờ, cải thiện khả năng đọc và kiểm tra |
| Priority | High |
| Stakeholder | Trưởng phòng vận hành |
| Value | Tăng độ chính xác báo cáo, hỗ trợ quyết định nhanh trong vận hành |
| Dependencies | Nguồn dữ liệu event có timestamp; API thống kê hỗ trợ query theo khoảng thời gian |
| Notes | Giữ chế độ tuần hiện có; bổ sung toggle/chọn phạm vi thời gian, mặc định hiển thị tuần |

Acceptance Criteria (Checklist)

|  | Tiêu chí |
| --- | --- |
| 1 | Có bộ chọn “Ngày cụ thể” (date picker) và “24 giờ gần nhất” trên màn hình thống kê |
| 2 | Khi chọn “Ngày cụ thể”, hệ thống hiển thị dữ liệu đúng trong ngày đó, có tổng quan và chi tiết theo giờ |
| 3 | Khi chọn “24 giờ gần nhất”, hệ thống tính từ thời điểm hiện tại lùi về 24 giờ và hiển thị dữ liệu tương ứng |
| 4 | Nhãn, trục thời gian, định dạng ngày/giờ hiển thị rõ ràng, dễ đọc |
| 5 | API/Query trả về dữ liệu khớp với khoảng thời gian đã chọn; kết quả render không trộn sang dữ liệu tuần |

Acceptance Criteria (Given–When–Then)

|  | Scenario |
| --- | --- |
| 1 | Given người dùng đang ở màn hình thống kê, When chọn “Ngày cụ thể” là 03/11, Then hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu của ngày 03/11 theo giờ |
| 2 | Given người dùng đang ở màn hình thống kê, When chọn “24 giờ gần nhất”, Then hệ thống hiển thị dữ liệu từ thời điểm hiện tại lùi 24 giờ |
| 3 | Given đã áp dụng một bộ lọc ngày/24h, When tải lại biểu đồ/bảng, Then nhãn trục thời gian và định dạng ngày/giờ hiển thị rõ ràng, không gom theo tuần |

Bài 3:

Dự án: Ứng dụng quản lý công việc
Thời lượng Sprint: 14 ngày (2 tuần)

a) Timeline Sprint (Ngày 1 → Ngày 14)

- Ngày 1: Sprint Planning; xác định Sprint Goal và chọn hạng mục backlog

- Ngày 2: Thiết lập theo dõi analytics + tạo skeleton API “My Tasks”

- Ngày 3: Xây dựng UI danh sách nhiệm vụ (bản cơ bản) + kết nối API

- Ngày 4: Thêm bộ lọc nhiệm vụ (trạng thái, người phụ trách); viết unit test cho API

- Ngày 5: Tích hợp analytics hoạt động người dùng theo tuần (backend)

- Ngày 6: Xây dựng dashboard “User Activity – Weekly” (frontend)

- Ngày 7: Củng cố chất lượng: trạng thái lỗi, dữ liệu trống, khung tải

- Ngày 8: Demo nội bộ + chỉnh nhãn biểu đồ cho dễ đọc

- Ngày 9: Sửa lỗi múi giờ trong analytics (timezone)

- Ngày 10: Thêm tính năng xuất CSV cho hoạt động theo tuần

- Ngày 11: Tối ưu hiệu năng truy vấn; bổ sung lớp cache

- Ngày 12: Diễn tập Sprint Review; chỉnh sửa câu chữ UI

- Ngày 13: Sprint Review + thu thập phản hồi từ Stakeholder

- Ngày 14: Sprint Retrospective + lên kế hoạch spike cho Sprint tiếp theo

b) 5 sự kiện quan trọng

Sự kiện 1

- Ngày: 1

- Mô tả: Sprint Planning – Sprint Goal: “Hiển thị danh sách nhiệm vụ và dashboard hoạt động theo tuần”

- Ảnh hưởng: Tích cực – Mục tiêu rõ ràng, phạm vi gọn

- Bài học: Khóa phạm vi theo giá trị người dùng giúp đội tập trung tốt hơn

Sự kiện 2

- Ngày: 6

- Mô tả: Hoàn thiện dashboard “User Activity – Weekly” (biểu đồ + bảng tóm tắt)

- Ảnh hưởng: Tích cực – Tính năng chính sẵn sàng cho review

- Bài học: Chốt sớm MVP giúp nhận phản hồi sớm, giảm rủi ro

Sự kiện 3

- Ngày: 9

- Mô tả: Lỗi múi giờ – số liệu lệch 1 ngày do xử lý timezone

- Ảnh hưởng: Tiêu cực – Báo cáo sai, cần hotfix

- Bài học: Chuẩn hóa timezone (UTC) ở backend và hiển thị theo locale ở frontend

Sự kiện 4

- Ngày: 13

- Mô tả: Sprint Review – Stakeholder yêu cầu bộ lọc theo ngày/24h để xem chi tiết

- Ảnh hưởng: Tích cực – Xác định nhu cầu thực tế, tạo PBI mới cho Sprint tới

- Bài học: Review hiệu quả khi demo bằng dữ liệu thật và kịch bản sử dụng cụ thể

Sự kiện 5

- Ngày: 14

- Mô tả: Sprint Retrospective – Quyết định thêm kiểm thử dữ liệu theo timezone vào Definition of Done

- Ảnh hưởng: Tích cực – Giảm khả năng tái xuất hiện lỗi báo cáo

- Bài học: Biến bài học thành quy tắc DoD để cải tiến bền vững

Bài 4:

Chọn kỹ thuật Sailboat. Hình ảnh con thuyền tạo không gian an toàn để cả team “xả” cảm xúc và kết nối lại (gió giúp, mỏ neo vướng, đá ngầm rủi ro, hải đăng mục tiêu). Ẩn dụ trực quan khơi gợi chia sẻ thật, từ đó lộ ra “mỏ neo” quy trình và “đá ngầm” như giao tiếp kém, dồn việc cuối Sprint, QA quá tải. Các hạng mục mỏ neo/đá ngầm cho phép phân tích root-cause của stress và bug dồn, rồi ưu tiên hành động thực tế. Hoạt động nhóm giúp hồi phục năng lượng và tinh thần hợp tác ngay trong buổi Retro. Mad–Sad–Glad mạnh về giải tỏa cảm xúc nhưng thiếu cấu trúc để chuyển thành hành động và truy nguyên nhân sâu. Start–Stop–Continue thiên về giải pháp, dễ khiến người đang “âm” ngại mở lòng; Timeline dài và dễ sa đà kể lể; 4Ls thiên về phản tư cá nhân, chưa đủ sức tái tạo kết nối đội.

Bài 5:

(A) Mục tiêu của buổi Sprint Review (tính năng: Đăng nhập hệ thống)

- Xác nhận tính năng đăng nhập hoạt động đúng với các luồng chính (email/mật khẩu).

- Thu thập phản hồi về UX: tốc độ phản hồi, thông báo lỗi, và khả năng ghi nhớ đăng nhập.

- Xác thực tính tương thích trên trình duyệt phổ biến và thiết bị di động.

- Ưu tiên cải tiến cho Sprint tiếp theo: SSO (Google), giới hạn thử sai (rate-limit), và telemetries.

(B) 1 phút mở đầu cuộc họp – nguyên văn

- Product Owner: “Sprint Goal của chúng ta là hoàn thiện luồng đăng nhập cơ bản để người dùng truy cập hệ thống an toàn và nhanh. Chúng tôi chọn demo tính năng ‘Đăng nhập’ vì đây là cửa ngõ cho toàn bộ trải nghiệm sau đăng nhập. Mong nhận phản hồi về độ rõ ràng thông báo, tốc độ và tiện dụng.”

- Scrum Master: “Cuộc họp kéo dài 30 phút. Vui lòng tập trung vào quan sát và phản hồi giá trị sản phẩm, tránh đi sâu kỹ thuật. Quy tắc: không ngắt lời khi demo, ghi chú câu hỏi vào bảng sticky; phần Q&A ở 10 phút cuối.”

- Dev Lead: “Trong demo, tôi sẽ trình bày: giao diện đăng nhập, dữ liệu mẫu hợp lệ và không hợp lệ, xử lý lỗi, tuỳ chọn ‘Nhớ tôi’, và chuyển hướng sau đăng nhập. Cuối cùng là log theo dõi hiệu suất phản hồi.”

(C) Dev demo tính năng – mô tả từng bước (6–8 câu)

- Mở giao diện: Truy cập trang “/login” trên trình duyệt desktop và mobile, trình bày hai trường email/mật khẩu, nút Đăng nhập, checkbox “Nhớ tôi”, và link “Quên mật khẩu”.

- Dữ liệu mẫu: Dùng email hợp lệ “user@example.com” và mật khẩu “Passw0rd!” cho luồng thành công; thử email không tồn tại và mật khẩu sai để kiểm lỗi.

- Luồng chính (thành công): Nhập thông tin hợp lệ, bấm “Đăng nhập”; hệ thống gọi API auth, nhận token JWT, lưu phiên an toàn (HttpOnly cookie), chuyển hướng sang “/dashboard” trong dưới 800ms.

- Luồng lỗi (email sai): Nhập email “nouser@example.com”, bấm “Đăng nhập”; hiển thị thông báo “Tài khoản không tồn tại” với hướng dẫn đăng ký, không để lộ chi tiết hệ thống.

- Luồng lỗi (mật khẩu sai): Nhập email hợp lệ, mật khẩu sai; hiển thị “Mật khẩu không đúng”, nút “Quên mật khẩu” nổi bật; sau 5 lần sai liên tiếp, kích hoạt hạn chế tạm thời (throttle) và thông báo thân thiện.

- Tình huống “Nhớ tôi”: Tick “Nhớ tôi”; phiên kéo dài 7 ngày với refresh token an toàn; trình bày cách người dùng vẫn đăng nhập khi mở lại app.

- Khả năng truy cập và UX: Demo nhãn trường rõ ràng, kiểm tra Tab order, hỗ trợ Enter để submit, và trạng thái loading trên nút; thông báo lỗi theo ngữ cảnh dưới từng trường.

- Kết quả mong đợi: Stakeholders thấy người dùng hợp lệ vào được dashboard nhanh, lỗi được diễn đạt rõ ràng, không rò rỉ thông tin, và có số liệu hiệu năng/log để theo dõi. Sau demo, hiển thị bảng tổng hợp phản hồi và đề xuất ưu tiên cho SSO, cải thiện vi mô thông báo, và điều chỉnh ngưỡng throttle.

Bài 6:

(A) Tên & kỹ thuật

- Tên: “Giữ nhịp – Nâng chất Sprint”

- Kỹ thuật: Kết hợp 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) + Start–Stop–Continue

  - 4Ls để khai thác nguyên nhân gốc (spillover, báo bug muộn, ít cải tiến).

  - Start–Stop–Continue để chốt cam kết thay đổi rõ ràng cho nhịp Daily và quy trình kiểm thử.

(B) Agenda 90 phút

- Mở đầu & thiết lập không gian an toàn – 5’

  - Mục tiêu buổi Retro, working agreements, “no-blame”.

- Check-in nhanh (Warm-up) – 5’

  - Mỗi người nêu 1 từ về nhịp Sprint vừa qua.

- Thu thập dữ liệu (4Ls viết ý) – 20’

  - Viết sticky: Liked, Learned, Lacked, Longed for (silent writing).

- Nhóm chủ đề & ưu tiên – 10’

  - Dot-voting chọn 3 chủ đề ưu tiên (Daily trễ, spillover, bug muộn).

- Phân tích nguyên nhân (Why ladder/5 Whys) – 20’

  - Đi sâu từng chủ đề, xác định root-cause (quy tắc Daily, WIP, test plan).

- Định hình giải pháp (Start–Stop–Continue) – 15’

  - Cho từng chủ đề: liệt kê Start/Stop/Continue cụ thể.

- Xác lập Action Items (Ai–Làm gì–Khi nào–Đo lường) – 10’

  - Viết vào bảng, gán trách nhiệm & deadline.

- Check-out & cam kết – 5’

  - Tóm tắt, xác nhận theo dõi ở Daily/Next Retro.

(C) Ít nhất 5 Action Items (Ai – Làm gì – Khi nào – Đo lường thế nào)

- Scrum Master – Chuẩn hóa Daily Scrum 15’ bắt đầu đúng 9:30, đứng họp, timebox nghiêm – Từ ngày mai – Tỷ lệ Daily bắt đầu đúng giờ ≥ 90% tuần tới (log thời gian)

- Dev Lead – Áp dụng WIP limit: tối đa 2 task đang làm mỗi dev; cập nhật board quy tắc – Từ Sprint kế tiếp – Số task spillover giảm từ 3 xuống ≤ 1/Sprint (so sánh báo cáo)

- QA Lead – Thiết lập “Bug Cut-off” + Test plan mid-Sprint (checkpoint ngày 7) – Áp dụng ngay Sprint tới – ≥ 70% bug được phát hiện trước ngày cuối Sprint (Jira metrics)

- Product Owner – Sắp xếp backlog để có “Testing-ready” sớm (DoR gồm test data) – Từ phiên Refinement tuần này – Thời điểm “QA start” dịch lên sớm ≥ 2 ngày so với hiện tại (timeline)

- Dev Team (luân phiên) – Báo cáo tiến độ theo mẫu “Yesterday/Today/Blockers” trong Daily – Bắt đầu từ ngày mai – Tỷ lệ Daily có nêu blockers ≥ 80%; số blockers kéo dài >2 ngày giảm 50% (tracker)

- SM + QA – Thiết lập “Bug Triage” 20’ vào chiều ngày 10 mỗi Sprint – Sprint tới – Thời gian phản hồi bug critical < 24h; số bug dồn ngày cuối giảm 50%

- SM – Thu thập ý tưởng cải tiến qua form 1-phút hàng tuần, tổng hợp 3 đề xuất – Bắt đầu tuần này – Số ý tưởng ≥ 10/tuần; tối thiểu 1 cải tiến được triển khai mỗi Sprint

Bài 7:

| Format | Thời gian đề xuất | Phù hợp khi team… | Ưu điểm | Nhược điểm | Điểm số dễ dẫn dắt (1–5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start–Stop–Continue | 30–40 phút | Cần ra quyết định nhanh, hướng hành động rõ ràng | Đơn giản, trực tiếp, dễ chốt cam kết | Ít đào sâu cảm xúc/nguyên nhân gốc | 5 |
| Sailboat | 60–90 phút | Cần khơi mở chia sẻ, tái kết nối, phân tích chướng ngại/mục tiêu | Ẩn dụ trực quan; vừa giải tỏa vừa phân tích root-cause | Tốn thời gian; cần facilitation tốt | 3 |
| Mad–Sad–Glad | 45–60 phút | Team đang “âm” cảm xúc, cần xả và tạo an toàn tâm lý | Tập trung cảm xúc; dễ mở lòng | Thiếu cấu trúc chuyển hóa thành hành động cụ thể | 4 |
| 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed for) | 45–60 phút | Muốn phản tư có hệ thống, tìm khoảng thiếu và mong đợi | Cân bằng dữ kiện & học được; định hình cải tiến | Có thể lan rộng nếu không timebox kỹ | 4 |
| KALM (Keep, Add, More, Less) | 40–60 phút | Muốn tinh chỉnh quy trình hiện tại theo mức độ | Dễ ưu tiên vi mô; giữ/cắt/tăng/giảm rõ ràng | Không đi sâu nguyên nhân gốc | 5 |

Bài 8:

(A) Lời mở đầu để lấy lại không khí (phút 0–2)
“Cảm ơn mọi người đã có mặt. Retro hôm nay là không gian an toàn, tập trung vào quy trình, không đổ lỗi cá nhân. Mục tiêu: hiểu thực trạng, tìm nguyên nhân hệ thống, và thống nhất vài hành động nhỏ nhưng rõ ràng cho Sprint tới. Quy tắc: lắng nghe trọn vẹn, không chen ngang; ý kiến đi qua facilitator, mọi phản hồi bám vào dữ liệu và hành vi cụ thể.”

(B) Kỹ thuật để tránh đổ lỗi cá nhân (phút 2–20)

- Silent writing (5’): Mỗi người viết 3 ghi chú “Quan sát khách quan” (ví dụ: “Daily bắt đầu 9:45”, “Bug critical báo ngày 14”) và “Ảnh hưởng” thay vì nhận xét cá nhân.

- Mad–Sad–Glad (10’): Dán ghi chú theo ba cột để giải tỏa cảm xúc có kiểm soát; nhấn mạnh cảm xúc gắn với sự kiện/quy trình, không gắn người.

- Timeline nhanh (5’): Vẽ trục thời gian Sprint, đánh dấu mốc Daily trễ, spillover, bug báo muộn → quy chiếu thảo luận về dòng sự kiện thay vì cá nhân.

(C) 3 “thần chú” khi có người đổ lỗi

- “Mình tách người ra khỏi vấn đề nhé—hãy mô tả sự kiện quan sát được và ảnh hưởng cụ thể.”

- “Chuyển từ ‘ai’ sang ‘cái gì’ trong quy trình: bước nào, tiêu chí nào, tín hiệu nào chưa rõ?”

- “Giả sử hệ thống hoàn hảo, chuyện này đã không xảy ra—vậy hệ thống cần bổ sung điều gì?”

(D) Action Item để xử lý tận gốc văn hóa đổ lỗi

- SM – Thiết lập Working Agreement “No blame, fact-first” + nhắc lại ở đầu mỗi họp – Bắt đầu từ Daily ngày mai – Khảo sát 1 câu sau tuần: mức an toàn chia sẻ ≥ 4/5

- QA Lead + Dev Lead – Chuẩn hóa Definition of Ready/Done với tiêu chí test sớm (checkpoint giữa Sprint, test data sẵn) – Áp dụng Sprint tới – Tỷ lệ bug báo trước ngày cuối ≥ 70%

- SM – Huấn luyện phản hồi SBI (Situation–Behavior–Impact) 15’ trong Weekly – Tuần này – Tỷ lệ phát biểu theo SBI trong họp ≥ 80% (quan sát)

- PO – Quy tắc phát biểu: dùng “stack” phát biểu, không chen ngang; dùng parking lot cho chủ đề ngoài phạm vi – Áp dụng ngay – Số lần chen ngang giảm về 0 (ghi nhận)

- Team – Daily template “Yesterday/Today/Blockers + dữ liệu” (không nêu tên blame) – Ngày mai – Số blockers nêu ra tăng ≥ 50% và thời gian xử lý blockers giảm 30%

- SM – Phone-free zone: rổ điện thoại + 2’ break giữa buổi – Từ Retro/Planning tới – Tỷ lệ tham gia tập trung ≥ 90% (check-in)

- All – Retrospective check-out: mỗi người cam kết 1 hành vi cụ thể (ví dụ: hỏi làm rõ thay vì quy kết) – Cuối mỗi Retro – Review cam kết tuần sau, tỷ lệ giữ cam kết ≥ 80%